附件1

云南省钢铁和铝加工（深井铸造）企业安全生产

风险监测预警系统分批建设任务清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **责任单位** | **督导单位** | **技术指导** | **完成时限** |
| 1 | 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 | 昆明市、安宁市应急管理局  | 省应急管理厅科信处（联系人：刘永恒、 杨 志） | 5月底前 |
| 2 | 云南曲靖钢铁集团呈钢钢铁有限公司 | 曲靖市、马龙区应急管理局 | 5 月底前 |
|  | 云南曲靖钢铁集团凤凰钢铁有限公司 | 曲靖市、宣威市应急管理局  | 8月底前 |
| 4 | 云南天高镍业有限公司 | 曲靖市、师宗县应急管理局  | 8月底前 |
| 5 | 云南曲靖钢铁集团双友钢铁有限公司 | 曲靖市、麒麟区应急管理局  | 8月底前 |
|  | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 玉溪市、峨山县应急管理局  | 8月底前 |
| 7 | 云南玉溪钢铁集团振飞钢铁有限公司（云南穆光工贸有限公司、通海聚元工贸有限公司） | 玉溪市、通海县应急管理局  | 穆光公司8月底前、聚元公司完成技改建设试生产前。） |
| 8 | 云南玉溪仙福钢铁（集团）有限公司 | 玉溪市、新平县应急管理局 | 8月底前 |
| 9 | 云南永钢钢铁集团巨利达钢铁有限公司 | 昆明市、宜良县应急管理局 | 试生产安全竣工验收前 |
| 10 | 云南曲靖钢铁集团扬钢钢铁有限责任公司 | 曲靖市、麒麟区应急管理局 | 完成技改建设试生产前 |
| 11 | 云南玉溪钢铁集团太标精工铸造有限公司 | 玉溪市、红塔区应急管理局 | 完成技改建设试生产前 |
| 12 | 云南曲钢集团创鑫新材料有限公司 | 保山市、隆阳区应急管理局 | 完成技改建设试生产前 |
| 13 | 云南德胜钢铁有限公司 | 楚雄州、禄丰市应急管理局 | 完成技改建设试生产前 |
| 14 | 大理大钢钢铁有限公司 | 大理州、漾濞县应急管理局 | 完成技改建设试生产前 |
| 16 | 云南桂铝铝业有限公司 | 文山州、富宁县应急管理局 | 8月底前 |
| 17 | 云南凯隆新材料有限公司 | 文山州、砚山县应急管理局 | 8月底前 |
| 18 | 云南贵山铝业有限公司 | 文山州、砚山县应急管理局 | 8月底前 |
| 19 | 砚山南南铝业科技有限公司 | 文山州、砚山县应急管理局 | 8月底前 |